# 通路開發信系統 — 產品規格書

易潛企業 ‧ 潛水產業總代理部門

版本 v1.0 ‧ 供 Claude Code 開發使用 ‧ 撰寫者：PM

給 Claude Code 的開場說明（請先讀這段） 專案目標：打造一套全公司可共用的「行銷信件自動化平台」。首版聚焦潛水產業總代理部門的通路開發信，但架構須設計成可擴展到易潛企業其他部門共用。使用者用自然語言下指令，AI 產出多語言行銷信件，經人工確認後分批寄送，回覆者轉交業務跟進。 部署環境（重要限制）：首版部署於公司內部 QNAP NAS，型號 TS-431X2、8GB RAM、32 位元 ARM 架構（Cortex-A15），透過 Container Station（Docker）執行。技術選型須選用同時支援 ARM 與 x86 的元件，並打包成多架構映像檔（multi-arch，含 arm32v7/armhf 與 amd64），使首版能在此 ARM NAS 運行，未來無痛遷移到 x86 機器或雲端。優先選輕量、有 ARM 支援的技術堆疊。僅供公司內網使用，不對外開放。 委託人背景：PM 角色，不具前後端開發能力，但有 UI 美感。請以「PM 看得懂」的方式溝通技術決策，主動補齊技術細節，並在每個階段提供可驗收的成果。 建議開發策略：採階段式交付。先做最小可用版本（MVP）驗證核心體驗，再逐步加上排程、權限、附件等進階功能。每階段結束都要能實際執行給 PM 看。

# 1. 專案背景與商業目標

易潛企業新成立潛水產業總代理部門，代理三個國際品牌（Cressi、Seac、Alpha Oceano）進入台灣，目標是發展潛水店通路（經銷商）。目前痛點是沒有業務人力主動開發通路。

本系統定位為「全公司共用的行銷信件自動化平台」：首版先解決潛水總代理部門的通路開發信需求，驗證核心價值；架構則設計成可橫向擴展，讓易潛企業其他部門（各自有不同的寄送對象與訴求）未來也能共用同一套系統。系統的商業定位是「自動化的開發前哨」：負責大量、規律地寄送信件，唯一的成功指標是讓收信對象「舉手回應」（回信或加 LINE）。後端已有業務團隊承接熱線索，因此每封信的設計目標是「釣出有興趣的訊號」，而非當場成交。

# 2. 系統總覽與使用者流程

系統核心是一個五步驟的使用者流程，從下指令到自動寄出。前三步是 AI 寫稿（人操作），後兩步是設定與發送（交給系統背景執行）。

| 步驟 | 名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 步驟 1 | 輸入指令 | 使用者用任意語言（老闆習慣用英文）輸入本期想推什麼，並選擇產出語言。 |
| 步驟 2 | AI 產出信件 | AI 依指令產出信件標題與內文草稿。 |
| 步驟 3 | 對話式修改 | 使用者用對話方式要求修改（語氣、重點、長度），AI 記住前文並重出，反覆直到滿意。 |
| 步驟 4 | 貼名單＋設排程 | 貼上收件人 email 清單，設定發送節奏（分批節流）與頻率。 |
| 步驟 5 | 按發送 | 系統在背景分批自動寄出；使用者可關閉瀏覽器與電腦，發送不中斷。 |

# 3. 功能需求（Functional Requirements）

## 3.1 AI 寫稿模組（步驟 1–3）

- 多語言輸入：輸入框接受任意語言自由輸入，不限制使用者用何種語言下指令。

- 產出語言選擇器：固定三個選項——繁體中文、簡體中文、英文。預設為繁體中文。建議用三顆並排按鈕呈現，而非下拉選單。

- 語言語感差異：簡體中文需面向中國大陸潛水通路的商務語氣，非單純繁簡字體轉換。指令中需明確告知 AI 目標市場與語氣。

- 產出內容：AI 一次產出「信件標題」與「信件內文」兩部分，分區顯示。

- 對話式修改：採多輪對話。系統須保留對話歷史並一併傳給 AI，使其理解「再正式一點」「優惠講明顯一點」等相對指令是針對前一版。

- 切換語言行為：使用者切換產出語言後，按一次生成即以新語言重新產出，而非翻譯現有草稿。

- 三品牌輪替（選配）：可內建以 Cressi、Seac、Alpha Oceano 為素材的主題輪替表，作為使用者下指令時的快速範本。

## 3.2 收件人與發送模組（步驟 4–5）

- 收件人輸入：提供文字框貼上 email 清單（一行一個），或上傳 CSV。初期名單規模約 300 筆。

- 寄件者選擇：發送前可選擇由哪個已串接的信箱寄出（見 3.4）。

- 分批節流（throttling）：可設定「每 N 分鐘寄 M 封」（例如每 5 分鐘 50 封），以降低被判定濫發、進垃圾匣的風險。此為硬性需求。

- 背景執行與斷點續傳：發送任務交由後端背景執行，使用者關閉前端後仍持續。系統須記錄發送進度，重啟後能接續未發完的部分。

- 定期排程（進階）：支援「每兩週自動發一次」這類週期性排程，由後端排程器自動觸發。

- 發送結果記錄：記錄每封信的發送狀態（成功／失敗／退信），供後續檢視。

## 3.3 帳號與權限模組

- 角色分級：至少兩種角色——admin 與一般成員。系統供公司 2–3 個部門共用。

- admin 能力：建立成員帳號、停用或刪除帳號、重設成員密碼。離職員工由 admin 停用帳號即可阻擋存取（停用優於改密碼，較明確且留紀錄）。

- 密碼安全：密碼必須經雜湊加密儲存，任何人（含 admin）皆不可看到原始密碼，admin 僅能「重設」。嚴禁明碼儲存。

- 寄件權限綁定：「能串接信箱」與「能使用哪個寄件信箱」皆受 admin 控管，避免跨部門誤用他人信箱發信。

## 3.4 寄件信箱串接模組

- 多寄件來源：系統可串接並管理多個寄件來源（Gmail、alimail，及專用郵件推送服務）。

- 串接後測試：每個寄件來源串接完成後，須提供「測試發送」功能（寄一封測試信確認可送達），通過後才允許正式使用。此為硬性需求，可避免設定錯誤導致整批失敗。

- 憑證安全保管：所有信箱憑證（Gmail 授權、alimail 安全密碼、API 金鑰等）須加密保管於後端，絕不暴露於前端或畫面。

## 3.5 信件內容：圖片與附件

- 內文嵌圖：支援信件內文嵌入圖片（產品圖、品牌 logo）。實作上圖片放網路空間、信中以連結載入，避免信件過大。

- 附件（進階）：支援夾帶附件，但開發信情境預設不夾附件。

- 開發信最佳實務：冷開發信夾附件會明顯提高進垃圾匣機率。預設改為內文放下載連結（如「點此下載 Cressi 經銷價目表」），既給資料又護送達率，並可追蹤點擊作為熱線索訊號。

# 4. 技術架構與部署

系統為前後端整合的網頁應用，整包部署於公司 QNAP NAS 的 Container Station（Docker）中執行。前端供使用者操作，後端負責 AI 呼叫、憑證保管、排程、分批發送與進度記錄。使用者經公司內網以瀏覽器存取。

架構關鍵概念（給 Claude Code） 前端：使用者操作的網頁畫面（步驟 1–5 的介面）。 後端：常駐服務，負責：呼叫 AI 產文案、保管所有憑證、排程器（依時間觸發）、分批節流寄送、記錄發送進度。 資料持久化：帳號、信箱憑證、收件名單、發送任務與進度須存於資料庫，且資料須掛載到容器外的 NAS 實體路徑，避免容器刪除時資料遺失。 多架構相容（重要）：首版部署機為 32 位元 ARM（TS-431X2），但因系統定位為全公司平台、未來可能換 x86 機器或上雲，須選用同時有 ARM 與 x86 版本的元件，打包成多架構映像檔（multi-arch，含 arm32v7/armhf 與 amd64），同一包到處可跑。前提是每個元件本身都要有 ARM 版——多架構打包不會讓只有 x86 的元件變得能在 ARM 上跑。官方提醒第三方容器在 32 位元 ARM 上可能不穩，故須選輕量元件並做穩定性測試。 容器設定：提供 docker-compose.yml，含 restart: always（NAS 重開機後自動啟動），並附上對 PM 友善的逐步部署說明與常見錯誤排查（埠號衝突、路徑掛載、ARM 映像檔不相容）。

## 4.1 寄信出口策略（重要）

寄信出口須依用途區分，這是影響公司郵箱信譽的關鍵設計：

| 用途 | 建議出口 | 說明與設定 |
| --- | --- | --- |
| 少量／測試 | Gmail 或 alimail SMTP | 手動、小量、給特定對象時使用。alimail 用 smtp.qiye.aliyun.com、SSL 埠 465、帳號全名、三方客戶端安全密碼；需先請 IT 開通三方客戶端。 |
| 批量開發信 | 專用郵件推送服務 | 300 封批量、自動化發送時使用。alimail 官方明確不建議用企業信箱做批量發信（傷信譽）。建議改用阿里雲 DirectMail 或同類服務，信譽獨立。 |

設計要求：後端寄送模組須可抽換寄件出口，讓 admin 在後台決定哪個信箱配哪種用途。批量發送預設指向專用推送服務，而非企業信箱。

# 5. 非功能需求與安全

- 僅限內網：預設僅公司內網可存取。若未來需外網操作，再另行規劃安全連線（VPN 或反向代理），不在首版範圍。

- 憑證與密碼：一律加密儲存，不出現在前端與日誌中。

- 送達率前提：正式發送前須完成公司網域驗證（DNS 設定），否則冷開發信易進垃圾匣。此為部署前置作業，需 IT 協助。

- 合規：保留「按發送」的人工確認關卡（法律責任在寄件公司）。建議首封以自我介紹＋徵詢是否願意持續收信為主。

- 可維運：PM 不具工程能力，系統須附部署文件、設定檔與錯誤排查指引，讓 PM 能在 Claude Code 協助下自行部署與維護。

# 6. 建議開發階段（里程碑）

建議分階段交付，每階段都要能實際執行給 PM 驗收，降低風險也方便邊做邊調整。

- 階段 0 — 前置確認：部署機已確認為 TS-431X2、8GB RAM、32 位元 ARM 架構（記憶體達標，但架構為 ARM，官方提醒第三方容器在 32 位元 ARM 上可能不穩）。技術選型一律確認 ARM 相容性；確認 AI 用哪個 API 與金鑰來源。若實測 ARM 不穩，啟用備案（發送外包給專用推送服務，或改用 x86 機器）。

- 階段 1 — AI 寫稿 MVP：完成步驟 1–3（多語言輸入、產出語言選擇、AI 產標題內文、對話式修改）。先在本機或容器跑起來驗證體驗。

- 階段 2 — 發送核心：加入收件名單、寄件信箱串接＋測試發送、分批節流、背景發送與進度記錄。先接專用推送服務或測試信箱。

- 階段 3 — 權限與排程：加入 admin／成員帳號權限、寄件權限綁定、週期性自動排程。

- 階段 4 — 內容增強與部署上線：內文嵌圖、附件／連結策略；打包 docker-compose、部署到 NAS Container Station，附 PM 友善部署文件。

# 7. 開放問題（需 PM／IT 後續確認）

- 部署機已確認為 TS-431X2 / 8GB / 32 位元 ARM。待確認：ARM 上實際穩定度，若不穩則啟用備案（發送外包或換 x86 機器）。

- AI 串接方式與金鑰來源（影響架構與成本）。

- 批量發送的專用郵件推送服務選哪一家（阿里 DirectMail 或其他）。

- 公司網域驗證（DNS）由誰負責、何時完成。

- 初期共用此系統的部門與預估使用人數。

備註：本規格書中的成本、服務方案、平台功能等資訊會隨時間變動，正式採用前請再確認當下官方資訊。文件中標示「進階」「選配」的項目可延後實作，不影響首版核心價值。